Zał.  Nr 2 wzór umowy

UMOWA Nr …./2018  /projekt/

Zawarta w Sidrze, w dniu ……………2018r., pomiędzy Gminą Sidra  ul. Rynek 5,

Tel.85 722 09 80

reprezentowaną  przez:

1. Jana Hrynkiewicza – Wójta Gminy Sidra

zwanym dalej „Zleceniodawcą”

a

…………………………………………………………

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” następującej treści:

§ 1.

- Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca  przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sidra” polegające na:

Zadanie nr 1)

Demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest z budynków                                   w ilości 8,62 Mg   ( 612 m2 )

Zadanie nr2)

Transport i utylizacja materiałów z pokryć dachowych zawierających azbest z   budynków  w ilości 60,764Mg.

2. Zleceniobiorca otrzymuje od Zleceniodawcy pisemny wykaz posesji , na których dokona demontażu płyt azbestowo cementowych oraz z których odbierze płyty azbestowo – cementowe z miejsc ich tymczasowego  złożenia. Zleceniodawca przekaże  spis w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

3.  Rozbiórki pokryć dachów i usuwanie wyrobów zawierających azbest będą odbywały się z terenów  posesji prywatnych.

4.  Usuwanie wyrobów zawierających azbest będą odbywały się z terenów posesji prywatnych.

5.  Zleceniobiorca ustala terminy wykonania prac wymienionych w pkt. 1 z właścicielami budynków.

§ 2.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. Formularz oferty Zleceniobiorcy.

§ 3.

1. Termin rozpoczęcia usługi, dzień  zawarcia  umowy

2. Termin zakończenia usługi: 31.10.2016 r.

§ 4.

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia:

- wykonanie całości prac objętych przedmiotowym zamówieniem za cenę :

brutto-...........zł    słownie złotych: ..............................................................................

VAT - …%- ………zł słownie złotych: ......................................................................

netto – -...............zł  słownie złotych: ............................................................................

w tym:

a) zadanie 1

- demontaż pokrycia dachu z płyt zawierających azbest, na budynkach znajdujących się na posesjach  na terenie  Gminy Sidra, zabezpieczenie powstałych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (pakowanie) oraz załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości 8,620Mg

brutto-................zł  słownie złotych: ............................................................................. w tym cena jednostkowa 1 Mg - ………..…. brutto

b) zadanie 2

– pakowanie, załadunek, transport i utylizacja odpadów azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych składowanych na posesjach z terenu Gminy Sidra w ilości  60,764Mg

brutto-..........zł słownie złotych:...................................................................................w tym cena jednostkowa 1 Mg - ………………brutto

Łączna wysokość wynagrodzenia Zleceniobiorcy z tytułu zrealizowanych usług określonych w  § 1  nie może przekroczyć kwoty 22 000,00 zł. brutto w okresie obowiązywania umowy.

3. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest powinno się odbywać w obecności właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca dokonuje ważenia i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające azbest, adres nieruchomości, z której następuje odbiór odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów wyrażona w  Mg.

- Zleceniobiorca  oświadcza,  że  cena  jednostkowa  o  której  mowa  w  §4 pkt1a i 1b obejmuje wszelkie   koszty  poniesione  w  związku  z  realizacją  zamówienia  w  tym  koszty   składowania  odpadów  zawierających  azbest  na  składowisku  odpadów.

§ 5.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  pisemnego  uzgadniania  z  właścicielem  nieruchomości  pokrytej  płytami  zawierającymi  azbest  terminu  przystąpienia  do  wykonania  usługi  oraz  terminu  jej  zakończenia.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić zaplecze dla wykonywanych prac oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Po zakończeniu prac Zleceniobiorca zobowiązany jest uporządkować teren.

- Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność  za  szkody majątkowe  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  pracowników  i  osób  trzecich  powstałe  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  w  związku  z   ruchem  pojazdów.

- Ponadto Zleceniobiorca zobligowany jest do:

- przedłożenia zgłoszenia faktu planowanego przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu oraz  o miejscu, czasie i szacunkowej ilości odpadów zawierających azbest, przewidzianych do usunięcia:

Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Sokółce ,  Okręgowemu      Inspektorowi   Pracy, a także Wójtowi Gminy Sidra,

- przedkładania sprawozdania o ilości odpadów zawierających azbest wytworzonych na terenie gminy Sidra oraz masie zdeponowanej na składowisku,

- wykazania  prawidłowego wykonania prac poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zleceniodawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,

- unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest - usuniętych z obiektów budowlanych na wyznaczonych do tego celu składowiskach odpadów, zgodnie z zawartymi umowami i kartą przekazania odpadu,

- prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów i w oparciu o wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

§ 6

  - Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową  na  podstawie  robót  rzeczywiście  wykonanych .

  - Podstawą do wystawienia faktury będą:

    - protokoły spisane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, właścicieli budynków  z  których  usunięto  azbest  oraz Zleceniobiorcy - po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające ilość rozebranego pokrycia zawierającego azbest,

    - karta oddania odpadu na wysypisko określająca ilość przekazanych odpadów  podpisana  przez  podmiot  przyjmujący  odpady,

-  potwierdzenie wykonania usługi przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Sidra.

    - Zleceniodawca dokona zapłaty po prawidłowym wystawieniu faktury na Gmina Sidra NIP 545-10-01-926 Urząd Gminy Sidra, ul.Rynek 5, 16 – 124 Sidra przelewem na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturach, w terminie 21 dni licząc od daty ich doręczenia  Zleceniodawcy.

§ 7.

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne .

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach:

a)  Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego  brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego  po  dniu,  do  którego  zgodnie  z  § 3 pkt.2  powinny  być  wykonane  i  odebrane  przez  Zamawiającego  wszystkie  prace  wykonywane  w  ramach  umowy.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  danego  budynku lub w okresie rękojmi  na  ten budynek  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego  brutto  za  wykonanie  tego   budynku  -  za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru    danego  budynku w wysokości 5% wynagrodzenia umownego  brutto  za  ten budynek,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy w wysokości  10%  maksymalnego  wynagrodzenia   umownego  brutto  o  którym  mowa  w  § 4 pkt.1.

b)  Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy w wysokości  10%  maksymalnego  wynagrodzenia umownego  brutto  o  którym  mowa  w  § 4 pkt.1

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na wypadek, gdyby kara umowna nie pokryła wartości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W  razie  zaistnienia  podstaw  do  domagania  się  zapłaty  kary  umownej  Zleceniodawca  jest  uprawniony  do  potrącenia  kwoty  stanowiącej  karę  umowną  z  dowolnej  należności  Zleceniobiorcy  na  co  Zleceniobiorca  wyraża  zgodę.  Jeżeli  taka  należność  w  danej  chwili  nie  istnieje,  kwota  stanowiąca  karę  umowną  powinna  być  zapłacona  Zleceniodawcy w  terminie  14  dni liczonych   od  dnia  otrzymania  przez  Zleceniobiorcę  wezwania  do  zapłaty  kary  umownej.

§ 8.

Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących  sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 145 Prawa zamówień publicznych).

- Zleceniobiorca pomimo wezwania Zleceniodawcy do zmiany sposobu realizacji zamówienia nie  zmienia  dotychczasowego  sposobu  realizacji  umowy ,  nie  przestrzega postanowień umowy i zasad technicznych obowiązujących przy realizacji tego typu usług,  nie  przystępuje  do  usunięcia  pokryć  dachowych  zawierających  azbest    pomimo  otrzymania  zlecenia.

- Zostanie ogłoszona upadłość  lub  likwidacja  Zleceniobiorcy.

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zleceniobiorcy.

§9

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§10

1.  Zleceniobiorca  nie  może  bez  zgody  Zleceniodawcy    przenosić  na  rzecz  osób  trzecich  wierzytelności  wynikających    z  niniejszej  umowy , które  ma  wobec  Zleceniodawcy.

2.  Zgoda  Zleceniodawcy  o  której  mowa  w  pkt.1  powinna  być  wyrażona  w  formie   pisemnej  pod  rygorem  nieważności.

3.  Zleceniobiorca  nie  może  powierzyć  wykonania  usługi  lub  jej  części  osobom  trzecim.

§ 11

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy wykonanie usługi Zleceniobiorca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia dla Zleceniodawcy.

- Zleceniodawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zleceniobiorcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Zleceniodawcy

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu  cywilnego oraz  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska, ustawy o odpadach.

§ 14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  dla  Wykonawcy  i  dwa  dla  Zamawiającego.

ZLECENIOBIORCA :

ZLECENIODAWCA: